# 1. Description Technique

## 1.1 Présentation générale de l'application

L'application de gestion des rendez-vous médicaux est une solution web développée selon une architecture client-serveur classique. Elle permet aux patients de rechercher des médecins, de consulter leurs disponibilités et de prendre des rendez-vous en ligne, tandis que les médecins disposent d'un espace dédié pour gérer leur planning et leurs consultations. Un administrateur peut également superviser l'ensemble du système.

## 1.2 Stack technologique

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des technologies utilisées dans le projet :

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 / CSS3 / JavaScript | Structure, style et interactivité des pages web |
| Backend | PHP 8 | Traitement des requêtes, logique métier, API REST |
| Base de données | MySQL | Stockage et gestion des données (utilisateurs, RDV, plannings) |
| Serveur web | Apache / XAMPP | Hébergement local et exécution des scripts PHP |
| Outils de dev | VS Code / phpMyAdmin | Édition du code et administration de la base de données |
| Gestion de version | Git / GitHub | Versionnement du code source et collaboration en équipe |
| Notifications | PHPMailer / SMTP | Envoi automatique d'e-mails de confirmation et de rappel |

## 1.3 Architecture du système

1.3.1 Architecture client-serveur

L'application repose sur une architecture trois tiers :

- Tier présentation (Frontend) : les pages HTML/CSS/JavaScript s'exécutent dans le navigateur du client. Elles envoient des requêtes HTTP au serveur et affichent les réponses de manière dynamique.

- Tier application (Backend) : le serveur Apache exécute les scripts PHP qui contiennent la logique métier : gestion des sessions, traitement des formulaires, envoi de notifications et accès aux données.

- Tier données (Base de données) : MySQL stocke de manière persistante toutes les informations de l'application (comptes, rendez-vous, plannings, avis).

1.3.2 Modèle de données

La base de données MySQL est composée des principales entités suivantes :

- utilisateurs : patients, médecins et administrateurs avec gestion des rôles.

- médecins : profil étendu (spécialité, horaires, localisation, photo).

- rendez_vous : date, heure, statut (confirmé / annulé / terminé), référence patient et médecin.

- disponibilités : créneaux horaires ouverts par le médecin.

- avis : note (1 à 5) et commentaire laissé par le patient après un RDV.

- notifications : historique des e-mails envoyés (confirmation, rappel 24h, rappel 1h).

1.3.3 Sécurité

Les mesures de sécurité suivantes ont été mises en place conformément aux exigences du cahier des charges :

- Chiffrement des mots de passe avec l'algorithme bcrypt (via password_hash / password_verify de PHP).

- Protection contre les injections SQL par l'utilisation de requêtes préparées (PDO).

- Gestion des sessions sécurisées avec régénération de l'identifiant de session à la connexion.

- Contrôle d'accès différencié : les pages sont protégées selon le rôle de l'utilisateur (patient / médecin / administrateur).

- Communication chiffrée via HTTPS en environnement de production.

- Conformité aux principes du RGPD : collecte minimale des données personnelles, information des utilisateurs.

1.3.4 Performance et disponibilité

- Temps de réponse cible : inférieur à 3 secondes pour toutes les pages.

- Charge supportée : jusqu'à 200 utilisateurs simultanés.

- Disponibilité visée : 99 % du temps de fonctionnement.

- Compatibilité : navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari) et appareils mobiles (interface responsive).

# 2. Description Scrum

## 2.1 Présentation de la méthodologie

Le projet a été géré en suivant la méthodologie agile Scrum. Ce cadre de travail itératif et incrémental permet de livrer régulièrement des fonctionnalités opérationnelles, de s'adapter rapidement aux changements et de maintenir une communication constante entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.

La durée totale du projet est de 11 semaines (du 10 février au 20 avril 2026), découpées en 5 itérations (Sprint 0 de cadrage + 4 sprints de développement de 2 à 3 semaines chacun).

## 2.2 Rôles Scrum

L'équipe Scrum du projet est composée de 5 membres répartis dans les trois rôles officiels :

| Rôle Scrum | Membre | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Yasmine Hammami | Définit et priorise le Product Backlog, valide les fonctionnalités, s'assure que l'équipe développe ce qui apporte le plus de valeur au projet. |
| Scrum Master | Ahmed Ben Ahmed | Facilite les cérémonies Scrum, lève les obstacles (impediments), s'assure du respect du cadre Scrum et de la progression de l'équipe. |
| Équipe de développement | Montaha Selmi Sejda Jaberi Med Amine Zouaghi | Conception, développement, tests et livraison des incréments logiciels à chaque fin de sprint. |

## 2.3 Sprints et organisation du travail

Le travail a été découpé en sprints successifs, chacun ayant un objectif précis et produisant un incrément fonctionnel livrable. Le tableau ci-dessous présente l'organisation des sprints :

| Sprint | Dates | Objectif | User Stories / Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (Initialisation) | 10/02 → 20/02/2026 | Analyse & conception | Cahier des charges validé, maquettes UI, modèle de données (MCD/MLD), architecture définie. |
| Sprint 1 | 21/02 → 10/03/2026 | Authentification & profils | Inscription / connexion patient & médecin, gestion des sessions PHP, tableau de bord par rôle, profil médecin (spécialité, disponibilités). |
| Sprint 2 | 11/03 → 25/03/2026 | Prise de RDV & planning | Recherche de médecins (spécialité / nom), consultation des disponibilités, réservation / modification / annulation de RDV, vue planning médecin. |
| Sprint 3 | 26/03 → 10/04/2026 | Notifications & avis | Envoi automatique d'e-mails (confirmation, rappel 24h), système de notation médecin post-RDV, affichage note moyenne sur profil. |
| Sprint 4 (Finalisation) | 11/04 → 20/04/2026 | Tests & livraison | Tests unitaires, tests de performance, correction des bugs, documentation utilisateur, recette finale et déploiement. |

## 2.4 Événements et réunions Scrum

Les cérémonies Scrum suivantes ont été appliquées tout au long du projet afin d'assurer la coordination et la transparence de l'équipe :

| Événement Scrum | Fréquence | Durée | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Début de chaque sprint | 2 heures | Sélectionner les User Stories du backlog, définir l'objectif du sprint et planifier les tâches. |
| Daily Scrum | Chaque jour (en semaine) | 15 minutes | Synchroniser l'équipe : qu'est-ce qui a été fait hier, que fait-on aujourd'hui, quels sont les obstacles ? |
| Sprint Review | Fin de chaque sprint | 1 heure | Démonstration de l'incrément livré au Product Owner et aux parties prenantes pour recueillir les retours. |
| Sprint Retrospective | Fin de chaque sprint | 45 minutes | Réflexion sur le processus de l'équipe : ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré. |
| Backlog Refinement | 1 fois par sprint | 30 minutes | Affiner, détailler et estimer les User Stories du prochain sprint avec toute l'équipe. |
| Réunion de pilotage | Hebdomadaire | 30 minutes | Suivi de l'avancement global avec le chef de projet et le sponsor (ISI Kef), identification des risques. |

## 2.5 Livrables du projet

Chaque sprint produit un ou plusieurs livrables concrets, validés par le Product Owner avant la clôture du sprint :

| Sprint | Livrable | Date cible | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Cahier des charges validé | 15/02/2026 | Document de spécification approuvé par le Product Owner. |
| Sprint 0 | Maquettes & architecture | 20/02/2026 | Wireframes UI et schéma d'architecture client-serveur. |
| Sprint 1 | Module authentification | 10/03/2026 | Inscription, connexion et gestion des sessions fonctionnelles. |
| Sprint 2 | Module réservation | 25/03/2026 | Application web fonctionnelle avec prise de RDV complète. |
| Sprint 2 | Base de données opérationnelle | 25/03/2026 | Schéma MySQL complet, données de test insérées. |
| Sprint 3 | Module notifications & avis | 10/04/2026 | Envoi d'e-mails automatiques et système de notation actifs. |
| Sprint 4 | Application complète testée | 20/04/2026 | Version finale livrée avec rapport de tests et documentation. |

## 2.6 Outils de gestion de projet

- Trello / GitHub Projects : gestion du Product Backlog et suivi des User Stories (To Do → In Progress → Done).

- GitHub : hébergement du code source, gestion des branches par sprint (feature/sprint-1, etc.) et revues de code via Pull Requests.

- WhatsApp / Discord : communication quotidienne de l'équipe et tenue des Daily Scrums.

- Google Meet / présentiel : Sprint Planning, Sprint Review et Rétrospective.

## 2.7 Définition de « Done » (Definition of Done)

Une User Story est considérée comme terminée (Done) uniquement lorsque l'ensemble des critères suivants sont satisfaits :

- Le code est développé et intégré dans la branche principale (main).

- Les tests fonctionnels manuels ont été effectués et validés.

- La fonctionnalité respecte les critères d'acceptation définis dans le cahier des charges.

- Le code a été relu par au moins un autre membre de l'équipe (code review).

- La fonctionnalité a été validée et acceptée par le Product Owner lors de la Sprint Review.